プロジェクト報告書

プロジェクトマネジメント演習

2016年7月15日

矢吹研A班

メンバ

PM 1442043 川崎 貴雅

1442012 岩瀬 翔

1442020 大木 崇雅

1442031 小山 隆太郎

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| シニア承認 | ユーザ承認 | PM確認 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 項目 | 報告内容 |
| プロジェクトメンバー | 1442043 川崎　貴雅　　1442020 大木　崇雅  1442012 岩瀬　翔　　　1442031 小山　隆太郎 |
| 開発期間 | 4月22日~7月22日 |
| 開発費用 | 予定: 2860 (千円)  利益: 286(千円) 利益率10% |
| 概要および結果 | 今回のプロジェクト概要は、コンビニ弁当を閲覧するサイトを外部の班に制作を委託して開発期限内に作ってもらうことだ。結果として要件定義を満たした成果物が納期内に納品完了したため、本プロジェクトは成功である。 |
| メンバー/リーダーの所見、意見、感想(メンバー名と所見) | ・川崎　貴雅  ・岩瀬　翔  ・大木　崇雅  ・小山　隆太郎 |
| 得られた成果  【有効だったもの】  【新たな発見】など | 今回はGithubを用いてバージョン管理を徹底したため、どれが最新のファイルなのかわからずに混乱するインシデントを避ける事ができた。ファイルも共有されていて、メンバなら誰でも編集できるため、時間をとても節約することができた。 |
| 問題点・課題(反省点)  【プロジェクト管理】  【プロジェクト体制】  【採用技術・スキル】  【予算および見積】  【スケジュール立案】  【ツールやハード】  【作業範囲の明確化】  など | 今回のプロジェクトでは、書類等の作成は分担して作業できたが、他班のWebサイト作成の作業分担ができずに、1人の作業時間が多くなってしまった。これは作業範囲を明確に決めずにあやふやなまま作業に取り組んでしまったことが原因と考える。他にはプロジェクト開始初期に、具体的にどのようなWebサイトを作るかを決めずに要件定義を書いてしまったため、後になって書類を書き直す手間が多くなってしまった事だ。 |
| 次回の改善プラン  (再発防止処置) | 次回は今回の様に1人に負担がかかりすぎないよう、作業範囲を明確に決定し、ページごとに責任者を立てることで次回は改善する。もう１つの問題点については、やはり、何をして何をしないのかを明確に決めておくことだ。 |